OS.7013.8.4.2017						Pabianice, dnia 02 października 2017 r.

Zamawiający:

Miasto Pabianice

ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- Zamawiający:
Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej urządzenia placu zabaw i siłowni plenerowej „Aktywne Podwórko – Sfera 24” w Pabianicach  (ul. G. Roweckiego 24, dz. nr ewid. 270/8)

- Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

- Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1)	Projektu budowlano-wykonawczego, w tym:

- projektu urządzenia placu zabaw i siłowni plenerowej

- projektu urządzenia zieleni (w tym projektu nowych nasadzeń, inwentaryzacji istniejącej zieleni, 	uwzględnienia ewentualnych kolizji z projektowanymi urządzeniami),

- projektu budowy/modernizacji układu komunikacyjnego i nawierzchni bezpiecznych,

- projektu rozmieszczenia i doboru ławek i koszy,

- informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia BIOZ

-  w 4 egzemplarzach

2)	Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egzemplarzach;

3)	Przedmiarów robót opracowanych w programie kosztorysowym w podziale zgodnym z podziałami dotyczącymi obiektów i infrastruktury technicznej – w 2 egzemplarzach;

4)	Kosztorysów inwestorskich osobno dla każdej z branż – w 2 egzemplarzach;

- Wizualizacji w 3D  – w 2 egzemplarzach;

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na etapie realizacji prac wykonawczych objętych opracowaniem wykonanym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie i z częstotliwością niezbędnymi do prawidłowego ich przebiegu na etapie realizacji – przewidywany termin zakończenia realizacji prac do: 31.07.2018 roku, a częstotliwość świadczonego nadzoru autorskiego bezpośrednio na budowie nie przekroczy 2 wizyt w terenie;

  - Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego, udzielonego wskazanym przez Wykonawcę pracownikom do realizacji umowy), np.: zgłoszenia robót budowlanych wraz z klauzulą o jego rozpatrzeniu bez uwag i sprzeciwu;

  - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wraz z wersją papierową wersji elektronicznej zawierającej całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej zapisanej w formie elektronicznej w formacie PDF lub w formacie doc, pogrupowanej w sposób uporządkowany, zgodny z podziałem zastosowanym w wersji papierowej dokumentacji – zapis w 2 egz.;

  - Mapę do celów projektowych oraz wypis i wyrys z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia Zamawiający;

  - W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Odbiór robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

1.2.	Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania obmiarów w celu sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej.

1.3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Termin wykonania zamówienia:

2.1.	Termin zakończenia realizacji zamówienia określa się na dzień 15.12.2017 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a)	Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

b)	Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonali:

-	co najmniej dwie usługi w zakresie: projektowania placów zabaw lub siłowni plenerowych zawierających minimum 7 urządzeń każda oraz załączą dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (np. referencje).

c)	Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)	Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej,

b)	Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonana należycie (np. referencje).

c)	Formularz ofertowy – druk załącznik nr 1

d)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się:

Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pietrowska tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl

- Termin związania ofertą:

30 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia                                    w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją: „Nie otwierać przed 13.10.2017 r.”

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, Pabianice ul. św. Jana 4, II piętro pok. 21 do godz. 12.00 dnia 13.10.2017 r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 13.10.2017 r. o godz. 12.30.

Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej http://nowy-	bip.um.pabianice.pl/.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Cenę w ofercie należy podać za całość zamówienia oraz za jego poszczególne etapy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana jedna, z którą miasto podpisze umowę.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- najniższa cena (KC)  – 100%  (max liczba punktów 100)

Cn

KC = ------ x 100

Co

gdzie:

Cn     – najniższa oferowana cena brutto za całość zamówienia spośród ofert spełniających wymagania.

Co     – cena oferowana brutto oferty ocenianej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Nie dotyczy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu                    i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o  wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: www.um.pabianice.pl

….……………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego