Załącznik nr 6 do zaproszenia ofertowego
UMOWA nr …..../2018- wzór

zawarta w dniu ….............2018 r. w Pabianicach pomiędzy:

Miastem Pabianice z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Pabianic - Grzegorza Mackiewicza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

….....................................................................................................................................................................
z siedzibą:..........................................................................................................................................................reprezentowanym przez:
….................................................-................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę o następującej treści:

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn:
Urządzenie terenu przy zabudowie wielorodzinnej przy ul. Moniuszki 131/133 w Pabianicach
1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia opisany został w STWIOR, przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym, załączonych do niniejszej umowy. Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją techniczną, dokonał wizji lokalnej w terenie, wykonał obmiary w celu oszacowania kosztów do złożonej oferty.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren miasta Pabianice, działka o nr ewidencyjnym 312/4, obręb P-5 przy ul. Moniuszki 131/133.
3. Rozpoczęcie robót zostanie poprzedzone wprowadzeniem Wykonawcy na teren robót, potwierdzonym protokołem wprowadzenia, określającym termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
§ 2
Termin zakończenia realizacji zamówienia określa się na dzień …...................2018 r.

§ 3
1. Po zawarciu umowy i protokolarnym wprowadzeniu na terenu robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót oraz bezpośredniego sąsiedztwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych oraz ich mienia, a także bezpieczeństwa pracowników.
2. W związku z realizowanymi robotami oraz w ich następstwie Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich, za plac budowy oraz prace wykonane aż do dokonania odbioru prac potwierdzonego protokołem końcowym odbioru bez uwag.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt wszystkich materiałów i urządzeń i zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, przedmiaru robót.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może zastrzec, że Wykonawca w celu stworzenia przedmiotu umowy będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy z innymi wykonawcami.
6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy jak za własne działania lub zaniechania.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie w/w robót przez osoby uprawnione w tym min. 1 osobę posiadającą uprawienia budowlane, min 1 osobę posiadająca wykształcenie ogrodnicze oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzeganie przepisów bhp.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
9. Odbiór robót nastąpi w terminie do 3 dni po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru robót.
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania.
§ 4
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto:...... (słownie:.....................................................), w tym netto: …............zł i VAT..............%.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.
3. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Fakturę należy wystawić na: Miasto Pabianice, 95 - 200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56, Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
§ 5
1. Zamawiający ma prawo kontroli realizacji robót określonych w §1 umowy, w każdym terminie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia i wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy.
3. Za wszelkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową odpowiada Wykonawca.

§ 6
1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach określonych poniżej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1). za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca: w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy,
  2). za nieprzystąpienie do realizacji umowy w terminie do 5 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren robót, w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy,
  3). za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót.
  4). za zwłokę w usunięciu stwierdzonych podczas odbioru nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.
3. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za:
  1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości robót pozostałych do wykonania,
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za robotę.
6. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku braku możliwości w/w bezpośredniej kompensaty Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wykonania zastępczego umowy na koszt Wykonawcy oraz  jego obciążenie kosztami wykonania zastępczego według wartości określonej w fakturze VAT dla nowego Wykonawcy (tj. Wykonawcy zastępczego).

§ 7
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy.
2. Osobą reprezentującą Zamawiającego – Koordynatorem Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest Agata Turza, tel. 42 22-54-628, e-mail; aturza@um.pabianice.pl
3. Osobą reprezentującą Wykonawcę – Koordynatorem Wykonawcy w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest........................ tel: …......................., e-mail: …......................................
4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 – 3.
5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 -3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2 – 3.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 - 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        ........................................................ ....................................................
        Zamawiający: Wykonawca: