OS.7013.   2018 					            Pabianice, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zamawiający:

Miasto Pabianice

ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.	Zamawiający: Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na:

„Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na place zabaw: w parku Wolności, w parku Hadriana i w parku Jordanowskim 
oraz zmiana lokalizacji urządzeń zabawowych”

2.	Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

2.1.	Zakres zamówienia obejmuje usługę:

1) Likwidacja pięciu huśtawek wagowych na placu zabaw w parku Wolności od strony ul. 15 pułku Wilków: dwóch pojedynczych i trzech podwójnych oraz dwóch drabinek, a także likwidacja jednej huśtawki wagowej podwójnej w parku Jordanowskim – wykopanie zabawek oraz opon amortyzujących, uzupełnienie piaskiem powstałych dziur, posprzątanie i wyrównanie terenu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabranie wykopanych urządzeń i przekazanie do likwidacji. Zamawiający wymaga przekazania dokumentów z likwidacji.

2) Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych:

a) zabawka typu pomost rurowy na sprężynach. Wymagania techniczne: rura z tworzywa sztucznego, sprężyna stalowa malowana proszkowo, maksymalna strefa bezpieczeństwa 4x4 m, mocowanie w gruncie za pomocą prefabrykowanego fundamentu betonowego;

b) zestaw składający się z:

- drabinki w kształcie litery A lub łuku, z jednej strony ze ścianką wspinaczkową, z drugiej 	strony drabinką do zejścia,

- belki z uchwytami lub drabinki poziomej,

- ścianki stalowej wypełnionej linami stalowo-polipropylenowymi.

Wymagania techniczne: konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, słupki osadzone w gruncie za pomocą prefabrykowanego fundamentu betonowego, płyty z tworzywa HDPE i HPL, maksymalna strefa bezpieczeństwa 8x6,5 m;

c) zabawka typu pomost ruchomy. Wymagania techniczne: konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, maksymalna strefa bezpieczeństwa 6x4m, mocowanie w gruncie za pomocą  prefabrykowanego fundamentu betonowego, ruchomy pomost z belek z tworzywa, dwie poręcze;

d)  zestaw linarny składający się z zestawu ścianek – min. 5. Wymagania techniczne: część ścianek ma być wypełniona siatkami z lin stalowo-polipropylenowych, a część tworzywem HDPE, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, maksymalna strefa bezpieczeństwa 9x6m,  mocowanie w gruncie za pomocą  prefabrykowanego fundamentu betonowego;

e) 	zestaw zabawowy składający się z następujących elementów: zadaszonej wieży ze zjeżdżalnią – zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej o wysokości minimum 1,6 m z bokami z płyt polietylenowych, drabinki wejściowej z tworzywa sztucznego, ścianki wspinaczkowej z tworzywa sztucznego, panelu edukacyjnego kółko i krzyżyk lub liczydło, przejścia z dwoma poręczami. Wymagania techniczne: konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana, malowana proszkowo, mocowanie w gruncie za pomocą  prefabrykowanego fundamentu betonowego, maksymalna strefa bezpieczeństwa 7x6,5 m;

f)  trampolina ziemna kwadratowa. Wymagania techniczne: powierzchnia skoku maty 100 cm x 100 cm, obrzeża maty z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego, konstrukcja obudowy powinna pozwalać na dostęp do wnętrza dla konserwacji lub wymiany np. sprężyny, maksymalna strefa bezpieczeństwa 4,5x4,5m;

g) zabawka typu skałka z tunelem. Wymagania techniczne: wysokość ok. 140 cm, konstrukcja z tworzywa HDPE, maksymalna strefa bezpieczeństwa 4x5m,  mocowanie w gruncie za pomocą  prefabrykowanego fundamentu betonowego.

3) Zmiana lokalizacji urządzeń zabawowych polegająca na demontażu z istniejącej lokalizacji i montażu w nowej lokalizacji następujących,  używanych urządzeń zabawowych:

a) demontaż huśtawki wahadłowej oraz pojedynczej huśtawki wagowej z placu zabaw w parku Wolności (przy placu utwardzonym)

- demontaż huśtawek, uzupełnienie ziemią powstałych dziur, wyrównanie terenu,

-  transport huśtawek na plac zabaw do parku Hadriana,

- montaż huśtawek na placu zabaw w parku Hadriana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

b) demontaż dwóch bujaków z placu zabaw w parku Wolności (przy placu utwardzonym),

- demontaż bujaków, uzupełnienie ziemią powstałych dziur, wyrównanie terenu,

- transport bujaków na plac zabaw w parku Jordanowskim,

- montaż bujaków na placu zabaw w parku Jordanowskim w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

c) przestawienie zabawki w parku Hadriana

2.2.	Przy szacowaniu kosztów należy wziąć pod uwagę, że nawierzchnia placu zabaw w parku Wolności i w parku Jordanowskim jest piaskowa o grubości 30 cm, a urządzenia należy trwale zamocować w gruncie w bezpieczny dla użytkowników sposób, zgodnie z obowiązującymi normami. Nawierzchnia w parku Hadriana – trawiasta.

2.3.	Oferowane zabawki muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty, certyfikaty i zaświadczenia oraz zgodność z normami PN- EN 1176.

2.4.	Zabawki należy zamontować z zachowaniem stref bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

2.5. Do oferty należy dołączyć zdjęcia poglądowe proponowanych zabawek.

2.6.	Wymagany okres udzielenia gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

2.7.	Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: w/w 3 place zabaw na terenie miasta Pabianic.

  - Wykonawca wyznaczy pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia;

  - Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót oraz bezpośredniego sąsiedztwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych oraz ich mienia, a także bezpieczeństwa pracowników.

2.10.	Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania w terminie wskazanym przez Zamawiającego..

2.11. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie wszelkich prac podczas realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, osób postronnych oraz ich mienia, z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami bhp.

2.12. W związku z realizowanymi pracami oraz w ich następstwie Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich.

2.13.Rozliczenie odbywać się będzie po zakończeniu całości prac, odebranych protokołem odbioru bez uwag. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.	Termin wykonania zamówienia: 15.06.2018 r.

4.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a)	Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

b)	Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonali:

-	co najmniej jedną usługę polegającą na montażu urządzeń zabawowych o wartości min. 50 000,00 zł brutto oraz załączą dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (np. referencje);

c)	Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

5.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)	Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

b)	Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonana należycie (np. referencje).

c)	Formularz ofertowy – druk załącznik nr 1

d)	Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

e)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się:

Wszelkich informacji w zakresie niniejszego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. Osoba do kontaktu: Agnieszka Pietrowska, Monika Gienszczak tel. (42) 22-54-628, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl, mgienszczak@um.pabianice.pl

7.	Termin związania ofertą: 30 dni.

8.	Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia                                    w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją: Oferta na: „Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na place zabaw: w parku Wolności, w parku Hadriana i w parku Jordanowskim oraz zmiana lokalizacji urządzeń zabawowych”. Nie otwierać przed 23.04.2018 r.

9.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach (Pabianice ul. św. Jana 4, II piętro pok. 21) lub Biurze Obsługi Interesanta (ul. Zamkowa 16, parter) do godz. 12.00 dnia  23.04.2018 r. Oferty zostaną otwarte w dniu  23.04.2018 r. o godz. 12.30, a wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej http://nowy-bip.um.pabianice.pl/.

10.	Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Cenę w ofercie należy podać jako cenę za całość zamówienia oraz za każde z urządzeń na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana jedna, z którą miasto podpisze umowę.

11.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- najniższa cena (KC)  – 100 pkt.  (max liczba punktów 100)

Cn

KC= ------ x 100

Co

gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena brutto za całość zamówienia spośród ofert spełniających wymagania.

Co     – cena oferowana brutto oferty ocenianej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

12.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy

13.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

14.	Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o  wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: www.nowy-bip.um.pabianice.pl

….……………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego