        Załącznik nr 4
UMOWA NR 1 /R/18
zawarta w dniu …..... .2018 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą Pabianice ul. Zamkowa 16 reprezentowanym przez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
….............................. właścicielem …........................................................ prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji …....... NIP …...............; REGON …................
zwaną dalej „Wykonawcą”, zwanych dalej łącznie „Stronami”.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką pomnika „Bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne” Pabianice Stary Rynek zwanych dalej „robotami”, zgodnie z wymaganiami i zakresem robót określonymi w zaproszeniu do składania ofert z dnia 12.04.2018 r., zatwierdzonym przez organ administracji architektonicznej projektem rozbiórki oraz ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, wymogami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§ 2
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
1. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin obiektu i miejsca, w którym będą wykonywane roboty rozbiórkowe i stwierdza, że ich położenie i panujące na nich warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w § 3 i w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście / z udziałem podwykonawców.
§ 3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji prac:
- termin rozpoczęcia - po podpisaniu umowy
- termin zakończenia nieprzekraczalny – 21 dni od daty podpisania umowy
§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:
  1. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6;
  2. Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do okazania w dniu podpisania umowy i utrzymania w czasie trwania umowy ważnego, opłaconego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500000,00 zł (słownie: pięćset tys. zł);
2. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie, należą w szczególności:
  1. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i wymogami dla tego typu robót;
  2. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu terenu po prowadzonych robotach;
  3. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem;
  4. dostarczanie niezbędnych kart przekazania odpadu firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na utylizację;
  5. zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania według potrzeb zgodnie z zakresem niniejszej umowy;
  6. składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem prac i terenem przyległym. Materiał z rozbiórki należy usuwać na bieżąco najpóźniej w 48 godzin po zakończeniu pracy;
  7. po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu prowadzenia robót, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;
  8. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie.
4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu prowadzenia robót do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.
§ 6
ODBIORY ROBÓT
1. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
4. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego robót, w terminach określonych w ust.3, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.
5. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
  2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to:
    1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
    2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty; (karty zagospodarowania odpadów)
9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzoną podpisaniem protokołu odbioru robót bez uwag.
§ 7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …........... zł brutto (słownie: …................................).
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia w budżecie miasta Pabianic na rok 2018 w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zad. nr 5090091.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po protokólarnym odbiorze prac bez uwag, przelewem na rachunek bankowy wskazany w rachunku w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej na Nabywca: Miasto Pabianice 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16 NIP 731-196-27-56, Odbiorca: Urząd Miejski Pabianice 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16 NIP 731-10-02-565 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.
5. W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury.
§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia podanego w treści umowy;
  2. za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót;
  3. za zwłokę w usunięciu stwierdzonych podczas odbioru braków i wad w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.
3. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości prac pozostałych do wykonania z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9
ZMIANY W UMOWIE
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
  1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
  2. Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje przerwanych robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
  3. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymogami i zakresem określonym przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami;
  4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należne go z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania terenu prac o 10 dni roboczych od daty wskazanej w § 3.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia;
  2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;
  3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.
2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.
4. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 731-196-27-56.
5. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …......................
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne, po wyczerpaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego drogi postępowania reklamacyjnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

...............................	...............................................
  Zamawiający:	Wykonawca: