OS.7021.35.2018 					            Pabianice, dnia 11 października 2018 r.

Zamawiający:

Miasto Pabianice

ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.	Zamawiający: Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na:

„Uzupełnienie zniszczonych fragmentów alejek żwirowych w parku Słowackiego,  po nawałnicy z dnia 29 lipca 2018 r.”

2.	Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

2.1.	Zakres zamówienia obejmuje:

- zebranie uszkodzonej warstwy wierzchniej na całej szerokości alejek wskazanych na załączniku graficznym – załącznik nr 1. Powierzchnia uszkodzonych alejek wynosi ok. 400m2.

- w miejscach zaznaczonych na załączniku graficznym jako punkt 1, 5  i 6 należy poprawić i uzupełnić warstwę dynamiczną (czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit >60% i <70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej 0-16 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 5 cm lub 6 cm.

- uzupełnienie warstwy wierzchniej czystym materiałem budowlanym o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit  >60% i <70%) i  mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej np. HanseMineral lub HansaVia+Stabilizer lub równowartościowy), grubość warstwy 3 cm lub 4 cm, następnie zagęszczenie. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić, wtórne zagęszczenie musi odbyć się statycznie, wymagany stopień zagęszczenia Dpr=0,95.

  - Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja w terenie.

  - Usługę wykonania nawierzchni należy wykonać zgodnie z przepisami i obowiązującymi polskimi normami. Wymagany okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

2.3.	Obowiązkiem Wykonawcy jest wywiezienie urobku powstałego w trakcie realizacji usługi, wyrównanie oraz uporządkowanie terenu prowadzenia prac oraz terenu przyległego.

2.4.	Rozliczenie nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru bez uwag.

3.	Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.

4.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1)	Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

2)	Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonał: co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu min. 200 m2 alejki parkowej o nawierzchni żwirowej oraz załączą dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie.

5.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

- Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).

- Formularz ofertowy – druk załącznik nr 2

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się:

Wszelkich informacji w zakresie niniejszego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. Osoba do kontaktu: Agnieszka Pietrowska, Dorota Celińska tel. (42) 22-54-628, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl, dbednar@um.pabianice.pl

7.	Termin związania ofertą: 30 dni.

8.	Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia                                       w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją: „Uzupełnienie zniszczonych fragmentów alejek żwirowych w parku Słowackiego, po nawałnicy z dnia 29 lipca 2018 r.”

9.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach (Pabianice ul. św. Jana 4, II piętro pok. 22) lub Biurze Obsługi Interesanta (ul. Zamkowa 16, parter) do godz. 12.00 dnia 23.10.2018 r. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12.30. Informacja o wyborze najkorzystniej oferty umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

10.	Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Cenę w ofercie należy podać jako cenę za całość zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana jedna, z którą miasto podpisze umowę.

11.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

najniższa cena (KC)  – 100 pkt.  (max liczba punktów 100)

Cn

KC= ------ x 100

Co

gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena brutto za całość zamówienia spośród ofert spełniających wymagania.

Co – cena oferowana brutto oferty ocenianej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

12.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.

13.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

14.	Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o  wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: http://nowy-bip.um.pabianice.pl/

15.	Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora tj. 	Prezydenta Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, 	zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 	2016 r. (zwanego danej RODO) w celu rozpatrzenia złożonej oferty. Podstawą prawną 	przetwarzania danych osobowych Oferenta jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

16.	Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Oferent ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”:

- adres e-mail: IOD@um.pabianice.pl,

- adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 	95-200 Pabianice.

PREZYDENT MIASTA PABIANIC

/-/ Grzegorz Mackiewicz