# Wzór umowy do zaproszenia ofertowego
z dnia 17 czerwca 2019 r. znak: OS.6140.11.21.2018
# U M O W A NR …... /2019

# Zawarta w Pabianicach w dniu …. ………………... 2019 roku, pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56
reprezentowanym przez:
..........…………………………………. – …………………………..
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianice
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
a
……………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………z siedzibą przy ul. …………………………., NIP: ………………….., REGON: …………………………….
zwaną/ym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”

§1. Przedmiot umowy
1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Wykonanie uzbrojenia terenu oraz fundamentów pod pawilon dla zadania:
 „Budowa pawilonu/budynku dla kotów przy schronisku dla zwierząt w Pabianicach wraz z budową instalacji doziemnej gazu, rozbudową istn. zewnętrznej instalacji wody, rozbudową istn. zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową oświetlenia terenu i rozbudową WLZ”
2.	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. wykonanie robót ziemnych i fundamentów pod pawilon dla kotów;
2. wykonanie uzbrojenia terenu w tym: rozbudowy istniejącej zewnętrznej instalacji wody, instalacji doziemnej gazu, rozbudowy istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
3. budowę oświetlenia terenu;
4. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3.	Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert, obejmująca:
1. projekt budowlany;
2. projekt wykonawczy – przyłącza wod-kan;
3. projekt wykonawczy – przyłącza gazowego;
4. projekt wykonawczy – przyłącza energetycznego.
4.	Kierownika budowy zapewnia Zamawiający.
5.	Miejsce wykonania robót: Schronisko dla zwierząt, działki ewidencyjne zgodnie z dokumentacją techniczną.
§2. Warunki i termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do okazania w dniu podpisania umowy i utrzymywania w czasie trwania umowy ważnego opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Teren budowy (wraz z 1 egz. dokumentacji projektowej) zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
3. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy i niezbędnych dokumentów.
4. Zakończenie robót nastąpi do dnia 29.08.2019 r. O zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi koordynatora Zamawiającego wiadomością e-mail.
5. Odbiór wykonanej usługi odbędzie się jednorazowo w terminie do 5 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu realizacji robót i gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez Strony. O terminie odbioru robót koordynator Zamawiającego zawiadomi Wykonawcę wiadomością e-mail.
6. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie, należą w szczególności:
1. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i przekazaną dokumentacją projektową, wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi przepisami prawa w tej dziedzinie, w tym również bhp i ppoż.; Media należy przygotować i wyprowadzić w sposób umożliwiający bezpośrednie podłączenie ich do projektowanego kontenera;
2. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i ich mienia oraz zabezpieczanie materiałów budowlanych dla celów realizacji przedmiotu umowy;
3. zapewnienia zaplecza budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego niezbędnych do realizacji robót oraz ich usunięcia przed terminem końcowym odbioru robót;
4. utrzymanie czystości na terenie prowadzonych prac, a także w sąsiedztwie, powstałych w trakcie trwania robót odpadów i utylizowanie ich na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
5. usuwanie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w terminach określonych przez przedstawicieli Zamawiającego w protokole.
7.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji usługi oraz w jej następstwie.
8.	Realizacja zakresu umowy prowadzona jest na terenie schroniska dla zwierząt i jego bezpośrednim sąsiedztwie, dlatego roboty należy przeprowadzić bez szkody w stosunku do zwierząt.
9.	Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:
1. terminowe przekazanie Wykonawcy dokumentacji oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego;
2. wskazanie miejsca realizacji usługi;
3. odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;
4. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§3. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………. zł netto (słownie: ………………………............……... zł …../100) plus należny podatek VAT w wysokości …..% co daje kwotę w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………...............................................................................................................……. zł …….../100).
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez strony umowy, protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Fakturę należy wystawiać na:
Nabywca: Miasto Pabianice, 95–200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56,
Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
1. Wykonawcy, poza wynagrodzeniem określonym w niniejszym paragrafie, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotowej umowy.
2. W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury.
§4. Środki finansowe
Środki finansowe na realizację przedmiotu umowy zabezpieczone są w budżecie miasta Pabianice na rok 2019 w Dz.900 R. 90095 § 6050 zadanie 7994041
§5. Kary umowne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach określonych poniżej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
   w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy;
2. za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
   w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy;
2. za zwłokę w przekazaniu terenu wykonywania robót, lub zwłokę w dokonaniu odbioru robót w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w§ 2 ust. 2 i § 2 ust. 5.
4.	Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 6 Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy oraz za zakupione materiały, nie może natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych.
3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie prac, jeśli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów nie przystąpi do realizacji robót lub nie będzie realizował ich zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, ustaleniami oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania terenu realizacji robót o 3 dni robocze.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kary umownej w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy obowiązujących przepisów prawa oraz realizacji niezgodnie z zapisami dokumentacji i pozwolenia na budowę;
2. stwierdzenia wad, które zagrażają życiu lub zdrowiu osób i zwierząt przebywających w zasięgu wykonywanych prac. Za wadliwe wykonanie przedmiotowych prac Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.
1. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie proporcjonalne do prawidłowo wykonanej pracy.
2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7. Koordynatorzy umowy
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Każda ze Stron umowy wyznaczy pracownika/ów, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2.	Do zadań Koordynatora Wykonawcy będzie należało organizowanie pracy w ramach realizacji umowy, sprawowanie nadzoru nad świadczeniem robót oraz zarządzanie personelem Wykonawcy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Koordynatorem Zamawiającego.
3.	O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach Koordynator Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Koordynatora Zamawiającego.
4.	Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Koordynator Zamawiającego.
5.	Zamawiający ustanawia jako Koordynatorów: Agnieszkę Pietrowską, Martę Skonieczną
      tel: 42 22-65-628, e-mail apietrow@um.pabianice.pl, mrajska@um.pabianice.pl.
6.	Wykonawca ustanawia jako Koordynatora: ….....................................................………... tel: …………, e-mail…………………..
1. Zmiany Koordynatorów, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmienianej. Zmiana osób pełniących rolę Koordynatora nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
2. Kierownikiem budowy będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.:...................
§8. Gwarancja
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (roboty budowlane, instalacje).
2.	Termin gwarancji wynosi ………. lata licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.
3.	W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia.
4.	W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując ciągłość gwarancji.
5.	W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
6.	Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.
7.	Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
1. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
2. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail …………………………. dostępny w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

§9. Postanowienia końcowe
1. W ramach niniejszej umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych (czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Prezydent Miasta Pabianic, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zwany dalej „Administratorem”.
2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca może uzyskać od wyznaczonego inspektora ochrony danych „IOD”: adres e-mail: IOD@um.pabianice.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym numerem pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................................ ..............................................…
        Zamawiający: Wykonawca: