UMOWA nr OS/ /2023

zawarta w dniu listopada 2023 r. w Pabianicach pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON 472057715, które reprezentuje:
Grzegorz Mackiewicz –Prezydent Miasta Pabianic,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
którą reprezentuje:
……………………………………………………………………………..
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
i łącznie zwanych „Stronami”

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn:
 „Wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na terenie Parku Hadriana i Parku Jordanowskiego w Pabianicach”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. przegląd drzewostanu i wskazanie drzew wymagających przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych.
2. pielęgnacja wskazanych drzew obejmująca wykonanie cięć pielęgnacyjno – sanitarnych i cięć redukcyjnych.
2.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
- Park im. Hadriana, (dz. 182/6, obręb P-3, ul. Karniszewicka 84).
- Park Jordanowski (dz. 125/3, 125/1, 125/2, obręb P-7, ul. Zamkowa 60).
2.3. Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, wykonał obmiary w celu oszacowania kosztów do złożonej oferty.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2023 r.

§ 3
1.	Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego się profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

2.	Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3. Zamawiający wprowadzi protokolarnie Wykonawcę na teren robót.

4.	Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu do chwili protokolarnego odbioru prac, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy lub w jej następstwie.

5.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego informować go o sposobie wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz o stopniu ich zaawansowania.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsc prowadzenia prac oraz bezpośredniego sąsiedztwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i ich mienia, a także bezpieczeństwa pracowników.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia urobku i uporządkowania terenu prowadzenia prac, zaplecza oraz terenu przyległego zajętego, bądź zanieczyszczonego w trakcie realizacji usługi, najpóźniej w 6 godzin po zakończeniu pracy, ale przed zgłoszeniem gotowości do odbioru.

9.	Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym §6 ust. 2 pkt 3 umowy tj. 3 dni.

§ 4
1.	Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ……………..(słownie: …………....). Kwota brutto obejmuje podatek VAT wg stawki….. tj. ………..

2.	Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu zamówienia zatwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

3.	Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie końcowego protokołu odbioru bez wad. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia w budżecie miasta Pabianic na rok 2023 w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zadanie nr 5090071

7.	Fakturę należy wystawić na: Miasto Pabianice, 95 - 200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56, Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

8.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca, zobowiązany jest umieścić na fakturze rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) Zamawiający będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na rachunki bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

9.	Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu	w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie	publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. ), Zamawiający wyłącza	stosowanie formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych	ustrukturyzowanych dokumentów.

10.	Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanych faktur	elektronicznych bądź innych ustrukturyzowanych dokumentów do niniejszej umowy faktura taka	będzie uważana za	nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą	wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych umową świadczeń wobec Zamawiającego oraz	nie biegnie termin do naliczania odsetek od nieopłaconych faktur. W przypadku takim Wykonawca	będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób tj: bezpośrednio do siedziby	Zamawiającego lub	za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera.

11. W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo                        	dochodzić odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury.

§ 5
Zamawiający ma prawo kontroli realizacji usługi określonej w §1 umowy, w każdym terminie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach określonych poniżej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność: w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy.
2. za zwłokę Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w §2, w wysokości 1% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy dzień zwłoki.
3. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu stwierdzonych podczas odbioru nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie nieprawidłowości nie krótszy niż 3 dni robocze.
3.	Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy	z obowiązku zapłaty kary umownej w razie wykazania, że Zamawiający nie poniósł szkody.

4.	Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach	ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub	nienależytego wykonania umowy.

5.	Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych	bezpośrednio z ceny zapłaty za usługę na co Wykonawca wyraża zgodę.

6.	Maksymalna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć	20% wynagrodzenia ogółem brutto Wykonawcy.

§ 7
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w opisanych poniżej przypadkach:
2 . Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
1. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
3. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, zasadami wiedzy oraz obowiązującymi przepisami.
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5. Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10
Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora tj. Prezydenta Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        ........................................................ ....................................................
        Zamawiający: Wykonawca: